地面站阶段成果与下一步计划汇报

项目：Qt + ROS1 地面站 / planner_node / stm32_bridge_node（当前阶段总结）

结论概览：当前项目已经完成 Qt 工程 ROS 化、禁飞区输入与路径回显闭环、旧本地规划器默认隔离、旧串口线程默认隔离，并初步加入 stm32_bridge_node 节点骨架。当前最核心的下一步不是继续改 UI，而是把 stm32_bridge_node 从“占位节点”补成真正的串口桥接节点。

一、当前阶段已经完成的成果

1. Qt 工程已成功迁入 ROS 工作空间。 目前 UI 不再是孤立的 .pro 工程，而是可以通过 catkin 构建，并由 roslaunch 统一启动。

2. 主消息链已经跑通。 当前系统已经能够完成“UI 选择三个连续禁飞区 → 发布 /ui/no_fly_cells → planner_node 生成拐点路径 → 发布 /planner/path → UI 回显路径”的最小闭环。

3. planner_node 已经替代了原 Qt 本地路径规划器的主要职责。 现在路径不是在 MainWindow 内直接算，而是由独立 ROS 节点完成，再回送给 UI 显示。

4. 旧历史逻辑已初步隔离。 包括旧本地规划器线程、旧串口线程都已经改成默认不启动，从而避免对当前 ROS 主链路造成干扰。

5. stm32_bridge_node 已加入工程结构和 launch 文件。 目前它已经被 roslaunch 拉起，但功能仍然是最小骨架，尚未真正订阅路径并完成串口桥接。

当前模块状态表

| 模块 | 当前状态 | 是否已稳定 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ui_node | 已可用 | 是 | Qt 界面可启动、可编辑禁飞区、可显示路径 |
| RosInterface | 已可用 | 是 | 可发布 /ui/no_fly_cells，接收 /planner/path，并把路径交还 UI |
| planner_node | 已可用 | 基本稳定 | 已输出压缩后的拐点路径，显示效果已恢复 |
| 旧本地规划器 | 已隔离 | 是 | 默认不启动，仅作为历史参考逻辑保留 |
| 旧串口线程 | 已隔离 | 是 | 默认不启动，避免再打开 /dev/ttyS0 |
| stm32_bridge_node | 骨架阶段 | 否 | 目前仅启动节点，尚未形成真正桥接能力 |

当前主链路（已经实现）

• UI 选择禁飞区 → RosInterface 发布 /ui/no_fly_cells

• planner_node 订阅 /ui/no_fly_cells → 生成拐点路径

• planner_node 发布 /planner/path → RosInterface 接收

• MainWindow 主动取回最新路径 → drawPathOnLabel() 负责显示

二、当前代码阶段仍需注意的问题

stm32_bridge_node 还没有真正发挥桥接作用。 目前虽然节点已经存在并被 launch 拉起，但还没有实现订阅 /planner/path、路径编码、串口发送、ACK 解析等关键能力。

MainWindow 中仍保留了历史逻辑成员。 这不是当前必须删除的问题，但说明项目还处于过渡阶段。后续可以进一步拆分 UI 职责，把桥接和状态机逻辑逐步移出 UI。

planner_node 还不是最终比赛版路径规划器。 它现在已经达到当前阶段可用，但后续仍可继续完善，例如确定性输出、路径质量评估、任务点物理坐标化等。

串口协议尚未正式建立。 目前工程里还没有形成一套明确的“地面站路径帧 → STM32 ACK/状态帧”的完整协议，因此系统还不能进入真正任务下发阶段。

三、下一步最应该做的事

| 优先级 | 任务 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 实现 stm32_bridge_node 第一阶段 | 订阅 /planner/path 并打印全部拐点，形成真正的 bridge 输入链 | 点击确定后，bridge 终端能收到路径点数和全部拐点 |
| P2 | 给 bridge 增加路径编码函数 | 把拐点路径编码成 STM32 可接收的路径帧 | 能够输出稳定的十六进制帧或字节数组日志 |
| P3 | 给 bridge 增加串口发送 | 打开指定串口并发送路径帧 | 收到 /planner/path 后可向串口实际发送数据 |
| P4 | 定义 ACK / 状态回传机制 | 为后续任务上传、执行确认、识别回传打基础 | STM32 回包后可解析并重新发布为 ROS 话题 |

四、stm32_bridge_node 的阶段性设计建议

• 第一阶段不要直接上复杂串口协议，先让 bridge 节点订阅 /planner/path 并逐点打印拐点。这样可以先证明 planner → bridge 这条链是通的。

• 第二阶段再加入串口打开与发送功能。推荐使用参数化端口名和波特率，例如 /dev/ttyUSB0、115200，便于在 Ubuntu 和 RK3588 上复用。

• 第三阶段建立明确的路径帧格式。建议使用：帧头 + 命令字 + 长度 + 点数 + 点序列 + CRC。当前点序列可以先用格子级拐点（col,row,type,hold_ms），后续再升级为物理坐标任务点。

• 第四阶段加入 STM32 的 ACK、执行状态、识别结果回传，并重新发布为 ROS 话题，为后续 mission_manager_node 做准备。

五、当前建议的立即行动清单

□ 确认当前 GitHub 版本已作为稳定基线保存。

□ 开始为 stm32_bridge_node 新增订阅 /planner/path 的代码。

□ 在 bridge 中打印每个拐点的索引、col、row、type、hold_ms。

□ 把 bridge 打印结果和 UI 显示结果进行一次对照验证。

□ 验证通过后，再开始设计并实现串口发送帧。

阶段判断：当前项目已经不再只是“能打开界面的 Qt 工程”，而是一个已经具备 ROS 主链路、路径规划回显和节点分工雏形的地面站原型。下一阶段的主目标，是把 stm32_bridge_node 做实，从而把“路径显示系统”推进成“可下发执行的系统”。